## Slide 1
Футбольная аналитика: Исследование таблиц Английской Премьер Лиги
Султан Дмитрий
Презентация идеи проекта

## Slide 2
Задача:
Проведение комплексного анализа текущих результатов команд, выявлении ключевых факторов, влияющих на их позиции в таблице, а также определении тенденций и прогнозировании возможных сценариев развития чемпионата на основе собранных данных.
Цель:
Углубленно исследовать и интерпретировать результаты таблицы Английской Премьер Лиги для выявления ключевых закономерностей, оценки эффективности команд и определения факторов, влияющих на их позиции, с целью повышения понимания текущей ситуации и поддержки принятия обоснованных решений в контексте футбольного анализа.

## Slide 3
Данные:
Количество команд, количество сыгранных матчей, количество побед, ничьих и поражений каждой команды, разница забитых и пропущенных мячей, таблицы с результатами матчей, очками, голами, домашними и выездными результатами.
Инструменты:
SQL
Jupyter Notebooks
Python(библиотекиpandas,matplotlib,seaborn, numpy)
PowerBI
Методы:
Сбор данных
Очистка данных
Анализ данных
Визуализация данных
Отчетность

## Slide 4
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус
Сбор информации | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 2 | Выполнено
Формулировка цели и постановка задач | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 1 | Выполнено
Определение метрик и инструментов | 05.07.2025 | 06.07.2025 | 1 | Выполнено
Предзащита идеи | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 1 | Выполнено
Подготовка данных | 08.07.2025 | 13.07.2025 | 6 | Выполнено
Очистка и стандартизация данных | 14.07.2025 | 19.07.2025 | 6 | Выполнено
Аназиз данных | 20.07.2025 | 28.07.2025 | 9 | Выполнено
Презентация результатов | 29.07.2025 | 29.07.2025 | 1 | Выполнено
Защита проекта | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 1 | Выполняется

## Slide 5
Chart: 
| Сбор информации | Формулировка цели и постановка задач | Определение метрик и инструментов | Предзащита идеи | Подготовка данных | Очистка и стандартизация данных | Аназиз данных | Презентация результатов | Защита проекта
Дата начала | 45838 | 45841 | 45843 | 45845 | 45846 | 45853 | 45860 | 45869 | 45871
Продолжительность | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1